- Anlage 3 – Leistungsbeschreibung nach Arbeitspaketen

| Nr. | Arbeitspakete | Beschreibung durch den Auftragnehmer, wie die zu erbringenden Arbeitspakete umgesetzt werden | Beschreibung wie und in welchem Umfang (Angabe Personentage) die Mitarbeiter des AG eingebunden werden. |
| --- | --- | --- | --- |
| Planung und Projektmanagement |  | Gewichtung = 15% |  |
| 1.1 | Erstellung eines detaillierten Projektplans und Festlegung der Projektorganisation |  |  |
| 1.2 | Projektmanagement und Qualitätssicherung |  |  |
| 1.3 | Projektdokumentation |  |  |
| Feinkonzeption |  | Gewichtung = 20% |  |
| 2.1 | Technische Feinkonzeption der Migration |  |  |
| 2.2 | Technische Feinkonzeption der Schnittstellen |  |  |
| 2.3 | Feinkonzeption des Testmanagements |  |  |
| 2.4 | Feinkonzeption der Schulungen |  |  |
| 2.5 | Feinkonzeption der Berechtigungen |  |  |
| 2.6 | Fachliche Feinkonzeption Modul FI (incl. FI-AA) |  |  |
| 2.7 | Fachliche Feinkonzeption Modul PSM |  |  |
| 2.8 | Fachliche Feinkonzeption Modul CO |  |  |
| 2.9 | Fachliche Feinkonzeption Modul MM |  |  |
| Einrichtung und Konfiguration |  | Gewichtung = 20% |  |
| 3.1 | Einrichtung und Konfiguration des Basissystems |  |  |
| 3.2 | Einrichtung der Schnittstellen |  |  |
| 3.3 | Einrichtung der Berechtigungen |  |  |
| 3.4 | Einrichtung und Konfiguration Modul FI und FI-AA (incl. Formulare und Dokumente) |  |  |
| 3.5 | Einrichtung und Konfiguration Modul PSM (incl. Formulare und Dokumente) |  |  |
| 3.6 | Einrichtung und Konfiguration Modul CO |  |  |
| 3.7 | Einrichtung und Konfiguration Modul MM (incl. Formulare und Dokumente) |  |  |
| 3.8 | Migrationsvorbereitung (alle Module) |  |  |
| Durchführung von Schulungen |  | Gewichtung = 5% |  |
| 4.1 | Schulungen im Modul FI (Hauptbuch, Geschäftspartnerbuchhaltung, Bankbuchhaltung) |  |  |
| 4.2 | Schulungen in FI-AA |  |  |
| 4.3 | Schulungen im Modul PSM |  |  |
| 4.4 | Schulungen im Modul CO |  |  |
| 4.5 | Schulungen im Modul MM |  |  |
| 4.6 | Schulungsunterlagen für Self-Service-User und Info-User |  |  |

| Durchführung von Tests |  | Gewichtung = 15% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Durchführung von Funktionstests durch den Auftragnehmer in allen Modulen |  |  |
| 5.2 | Fehlerbehebung und Nachtests |  |  |
| 5.3 | Betreuung (Hilfestellung und Fehlerbehebung) der Szenariotests Modul FI und FI-AA |  |  |
| 5.4 | Betreuung (Hilfestellung und Fehlerbehebung) der Szenariotests Modul PSM |  |  |
| 5.5 | Betreuung (Hilfestellung und Fehlerbehebung) der Szenariotests Modul CO |  |  |
| 5.6 | Betreuung (Hilfestellung und Fehlerbehebung) der Szenariotests Modul MM |  |  |
| 5.7 | Betreuung (Hilfestellung, Dokumentation und Fehlerbehebung) des Integrationstests |  |  |
| 5.8 | Abnahmetest (Durchführung, Dokumentation, Fehlerbehebung) |  |  |
| Migration und Produktivstart |  | Gewichtung = 20% |  |
| 6.1 | Durchführung der Datenmigration |  |  |
| 6.2 | Produktivstartvorbereitung (Einrichtung des P-Systems, Anlegen der User, Berechtigungen, etc.) für alle Module |  |  |
| 6.3 | Anlaufunterstützung |  |  |
| Betreuung in der ersten Zeit nach Produktivstart |  | Gewichtung = 5% |  |
| 7.1 | Initialbetreuung nach Produktivstart |  |  |