Bezeichnung der Leistung:

| Projekt: | Parkbogen Ost - Nordspange |
| --- | --- |
| Leistung: | Vergabe der Landschaftspflegerischen Begleitplanung und des Artenschutzfachbeitrages |

Vertragsbedingungen

I. Besondere Vertragsbedingungen

I.1 Termine und Fristen

- 1.1 Beginn der Ausführung: ### Spätestens 7 Werktage nach Zuschlagserteilung ### Frühestens am (Datum) ### Spätestens am (Datum)

- 1.2 Vollendung der Ausführung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.: ### Spätestens Werktage nach ### Einzelfristen für ### 2.2.1 = spätestens Werktage nach ### 2.2.2 = spätestens Werktage nach ### 2.2.3 = spätestens Werktage nach

- 1.3 Vollendung der Ausführung nach Datum: ### Spätestens (Datum) ### Einzelfristen für ### 2.3.1 Leistungsphase 1 bis 2 = spätestens 04/2026 ### 2.3.2 Leistungsphase 3 bis 4 (Optional) = spätestens 10/2026 ### 2.3.3 Leistungsphase 5 bis 6 = spätestens 04/2027 ### 2.3.4 Leistungsphase 7 = spätestens 09/2027 ### 2.3.5 Leistungsphase 8 bis 9 = spätestens 12/2027

##### I.2 Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

### Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 16 AVB F-StB betragen mindestens:

| a) für Personenschäden | EUR |
| --- | --- |
| b) für sonstige Schäden (Vermögens- und Sachschäden) | EUR |
| Umweltschäden nach dem Umweltschadensgesetz sind von der Berufshaftpflicht einzuschließen. |  |

##### I.3 Ergänzende Vereinbarungen

Zusätzliche Nebenkosten, wie Verwaltungsgebühren, Gebühren aus Kostenbescheiden werden gegen Nachweis vom AG vergütet. Zusätzliche Vervielfältigungen werden auf Basis des Preisblattes für Mehrfertigungen gesondert vergütet. Es gilt die HOAI in der aktuell gültigen Fassung. Es gelten die Zahlungsbedingungen der Stadt Leipzig, Zahlungsfrist 4 Wochen. Die Rechnungslegung erfolgt digital unter Angabe der OE-Nummer 66.21a und der S-Auftragsnummer über die zentrale Rechnungslegung. Zeithonorare werden, wenn vereinbart, über Stundennachweis als Einzelnachweis innerhalb von 4 Wochen abgerechnet. Die Vergütung der besonderen Leistungen ist begrenzt auf den ausgewiesenen Höchstbetrag. Die Stundenhöchstsätze sind der Aufgabenstellung zu entnehmen.

##### I.4 Datenschutz

##### Der AN verpflichtet sich, für die Bearbeitung der Planungsleistungen nur Mitarbeiter einzusetzen, die die Klärung über die Verpflichtung entsprechend HVA-F-StB Niederschrift eingegangen sind.

II. Technische Vertragsbedingungen

| II.1 |  | Technische Vertragsbedingungen Landschaftsplanerische Leistungen, Ausgabe 2021 (TVB-Landschaft) |
| --- | --- | --- |
| II.2 |  | Technische Vertragsbedingungen Objektplanung Ingenieurbauwerke, Ausgabe 2019 (TVB-Ingenieurbauwerke) |
| II.3 |  | Technische Vertragsbedingungen Objektplanung Verkehrsanlagen, Ausgabe 2021 (TVB-Verkehrsanlagen) |
| II.4 |  | Technische Vertragsbedingungen Fachplanung Tragwerksplanung, Ausgabe 2019 (TVB-Tragwerksplanung) |
| II.5 |  | Technische Vertragsbedingungen Fachplanung Technische Ausrüstung, Ausgabe 2014 (TVB-Technische Ausrüstung) |
| II.6 |  | Technische Vertragsbedingungen für Planungs- und Entwurfsleistungen für Geotechnik, Ausgabe 2014 (TVB-Geotechnik) |
| II.7 |  | Technische Vertragsbedingungen Ingenieurvermessung, Ausgabe 2022 (TVB-Ingenieurvermessung) |
| II.8 |  | Technische Vertragsbedingungen für Prüfingenieurleistungen, Ausgabe 2019 (TVB-Prüf) |
| II.9 |  | Technische Vertragsbedingungen für Verkehrsuntersuchungen, Ausgabe 2019 (TVB-Verkehrsuntersuchung) |
| II.10 |  | Technische Vertragsbedingungen für Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination gem. Baustellenverordnung, Ausgabe 2021 (TVB-SiGeKo) |
| II.11 |  |  |
| II.12 |  |  |
| II.13 |  |  |

III. Allgemeine Vertragsbedingungen

Allgemeine Vertragsbedingungen für freiberufliche Leistungen im Straßen- und Brückenbau, Ausgabe 2022 (AVB F-StB)